Kwaliteitshandboek

Mike Braber  
1031779  
23-06-2019

## Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bestaat uit drie onderdelen.

1. De planning van de realisatie en de test
2. De realisatie
3. De wijzigingen na de test

Maak gebruik van de onderstaande tabel om een planning van de realisatie en de test te maken.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Documentaties doorlezen | Mike Braber | 01-05-2019 | 01-05-2019 |
| ERD maken/basis Symfony  (FOSUserBundle, Entities,  CRUD’s) | Mike Braber | 01-05-2019 | 09-05-2019 |
| Basis lay-out, klantvriendelijk | Mike Braber | 13-05-2019 | 19-05-2019 |
| Op basis van de gekozen checkin en checkout date kamers vinden die open zijn | Mike Braber | 05-05-2019 | 14-05-2019 |
| Kamer reserveren die uit de lijst komt van de klant gekozen checkin en checkout date | Mike Braber | 12-05-2019 | 23-05-2019 |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om de realisatie te documenteren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| ERD maken/Basis Symfony met FOSUserBundle, CRUD, Entities | Mike Braber | 09-05-2019 | Door telkens de ERD veranderen moest ik de oude templates, forms, repo’s en entities verwijderen en opnieuw daarmee beginnen, maar uiteindelijk is het gelukt met een goede eind ERD. |
| Basic layout | Mike Braber | 19-05-2019 | De layout vaak verandert om passend te laten krijgen met de data. |
| Van checkin en checkout gekozen date kamers laten zien | Mike Braber | 14-05-2019 | Het is uiteindelijk gelukt om de klant als die ingelogd is een kamer te vinden van zijn gekozen checkin en checkout date en laat resultaten zien. |
| Kamer reserveren die uit de lijst komt van de klant gekozen checkin en checkout date | Mike Braber | 23-05-2019 | Als de klant een kamer heeft gekozen uit de lijst van de resultaten dan kan hij/zij gelijk boeken. |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om te documenteren welke wijzigingen er na de test zijn doorgevoerd.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen** | | | | |
| Naam bestand | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
| Basic layout | Mike Braber | 21-05-2019 | 23-05-2019 | Layout is vaak verandert om het makkelijk overzichtelijker te maken. |
| ERD | Mike Braber | 21-05-2019 | 22-06-2019 | ERD vaak lopen verbeteren/veranderen door de situaties die uitkomen. Ik heb veel gevraagd aan medestudenten. Wat vooral verandert is zijn de relaties tussen entities. |