Kwaliteitshandboek

Mike Braber  
1031779  
23-06-2019

## Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek bestaat uit drie onderdelen.

1. De planning van de realisatie en de test
2. De realisatie
3. De wijzigingen na de test

Maak gebruik van de onderstaande tabel om een planning van de realisatie en de test te maken.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Documentaties doorlezen | Mike Braber | 01-06-2019 | 01-06-2019 |
| ERD | Mike Braber | 01-06-2019 | 09-06-2019 |
| Symfony + FOSUuser |  | 03-06-2019 | 03-06-2019 |
| Basis-layout | Mike Braber | 13-06-2019 | 19-06-2019 |
| Entities + controllers | Mike Braber | 05-06-2019 | 14-06-2019 |
| CRUD’s | Mike Braber | 12-06-2019 | 23-06-2019 |
| Register nieuwe form | Mike Braber | 06-06-2019 | 07-06-2019 |
| Kamers basis op datum vinden | Mike Braber | 09-06-2019 | 18-06-2019 |
| Kamers reserveren | Mike Braber | 19-06-2019 | 22-06-2019 |
| User reservaties | Mike Braber | 22-06-2019 | 22-06-2019 |
| User profiel | Mike Braber | 22-06-2019 | 22-06-2019 |
| Styling + responsive | Mike Braber | 23-06-2019 | 23-06-2019 |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om de realisatie te documenteren.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| ERD | Mike Braber | 09-06-2019 | - |
| Symfony + FOSUser | Mike Braber | 03-06-2019 | - |
| Basis-layout | Mike Braber | 19-06-2019 | Layout van bootstrap gepakt en aangepast. |
| Entities + controllers | Mike Braber | 14-06-2019 | Soms moest ik entities en controllers verwijderen doordat ik de ERD niet goed geïmplementeerd heb in symfony. |
| CRUD’s | Mike Braber | 23-06-2019 | - |
| Register nieuwe form | Mike Braber | 07-06-2019 | Overriden van de register form was wel zoeken maar uiteindelijk gelukt. |
| Kamers basis op datum vinden | Mike Braber | 18-06-2019 | Functie gelukt door de hulp die kreeg. |
| Kamers reserveren | Mike Braber | 22-06-2019 | - |
| User reservaties | Mike Braber | 22-06-2019 | - |
| User profiel | Mike Braber | 22-06-2019 | - |
| Styling + responsive | Mike Braber | 23-06-2019 | - |

Maak gebruik van de onderstaande tabel om te documenteren welke wijzigingen er na de test zijn doorgevoerd.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wijzigingen** | | | | |
| Naam bestand | Programmeur | Van | Tot | Wijziging |
| Staff Panel | Mike Braber | 25-06-2019 | 01-07-2019 | Staff Panel toegevoegd zodat staff-leden aankomende reservaties kunnen zien. |
| Controller + Repository | Mike Braber | 25-06-2019 | 01-06-2019 | Om recente reservaties te laten zien zijn er queries bijschreven en code toegevoegd in de controller. |